Město Velké Pavlovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

pro podlimitní veřejnou zakázku

„SOKOLOVNA VELKÉ PAVLOVICE - ZATEPLENÍ“

Zadavatel:

Město Velké Pavlovice

IČ: 00283703

PREAMBULE

Zadání této veřejné zakázky (dále jen Zakázka) se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách ve znění platných předpisů (dále jen Zákon).

Veřejná zakázka bude spolufinancována z dotačních prostředků přidělených Státním fondem životního prostředí prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

Zakázka bude zadána v zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 Zákona.

Tato Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí Zákonem.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito požadavky je uchazeč povinen se plně řídit a respektovat je při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v Zákoně či změny podmínek zde stanovených budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

# IDENTIFIKACE ZadavatelE veřejné zakázky

| Název zadavatele: | Město Velké Pavlovice |
| --- | --- |
| IČ zadavatele: | 00283703 |
| Sídlo zadavatele: | MěÚ Velké Pavlovice, Nám. 9. května 40, 691 06 Velké Pavlovice |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | Ing. Pavel Procházka, starosta města |
| Kontaktní osoba: | Ing. Pavel Procházka |
| Telefon: | 777 736 401 |
| E-mail: | starosta@velke-pavlovice.cz |
| Profil zadavatele | https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-velke-pavlovice_320/ |
| Osoba pověřená činnostmi zadavatele: | Ing. Karel Hozík |
| IČ: | 70467170 |
| Sídlo podnikání: | Werichova 1145/25, 152 00 Praha |
| Provozovna: | Žlutá 483, 760 01 Zlín |
| Osoba oprávněná jednat: | Ing. Karel Hozík |
| Telefon: | 777 225 215 |
| E-mail: | karel@hozik.eu |

# Vymezení předmětu veřejné zakázky

- Název veřejné zakázky

„SOKOLOVNA VELKÉ PAVLOVICE - ZATEPLENÍ“

- Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je město Velké Pavlovice

- Doba plnění veřejné zakázky

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky.

Předpokládané zahájení plnění: 1. 7. 2013

Předpokládané ukončení plnění: 31. 10. 2013

- Klasifikace veřejné zakázky

Klasifikace hlavního předmětu Zakázky dle CPV:

| 45000000-7 | Stavební práce |
| --- | --- |
| 45454100-5 | Rekonstrukce budov |
| 45262521-9 | Fasády |

- Účel a předmět veřejné zakázky

      - Zásadními pracemi v rámci stavebních úprav jsou především úprava a zatepleni obvodového pláště, výměna oken, oprava a zatepleni konstrukce střešního pláště, výměna krytiny a zatepleni pultové střechy nad hlavním vstupem objektu Sokolovny. Předmětem plnění jsou i související práce, spočívající zejména v úpravách hromosvodů, izolatérské práce, klempířské konstrukce oplechování či svodů ze střech, příp. drobné úpravy elektroinstalací. Celkový rozsah stavby je specifikován dokumentací pro provedení stavby zpracovanou projektantem KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno, Ing. arch. Pavel Klein, Ing. arch. Jan Tesař.

      - Součásti předmětu plnění jsou detailně specifikovány v příloze č. 2 k Zadávací dokumentace- Smlouva o dílo. Součástí předmětu plnění jsou také práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení předmětu plnění a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.

      - Celá zakázka je rozdělena na 2 části:

- část A, bude dotováno z prostředků OPŽP

- část B, bude hrazena z rozpočtu zadavatele

2.6 Hodnota veřejné zakázky

    - Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 zákona jako předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele za dobu účinnosti smlouvy o dílo.

- část A: 2.722,- tis. Kč bez DPH

- část B: 2.762,- tis. Kč bez DPH

- celkem: 5.484,- tis. Kč bez DPH

# OBCHODNÍ PODMÍNKY

- Zadavatel požaduje vystavení bankovní záruky na včasné a kvalitní zhotovení předmětu veřejné zakázky. Tato záruka bude zadavatelem použita v případě neplnění smluvních povinností na řešení případných problémů vzniklých při plnění předmětu veřejné zakázky, a dále na zajištění povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty. Výše záruky je zadavatelem stanovena na 300.000,- Kč. Finanční záruka bude vystavena v Českých korunách (Kč), platnost záruky musí být na celou lhůtu realizace zakázky včetně délky záruční lhůty.

- Bankovní záruku na včasné a kvalitní zhotovení předmětu veřejné zakázky požaduje zadavatel při předložení nabídky formou čestného prohlášení uchazeče. Čestné prohlášení bude obsahovat text budoucí finanční záruky, která bude doložena při podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Z textu musí jasně vyplývat především:

- za jakým účelem bude záruka vystavena

- v čí prospěch a v jaké výši bude záruka vystavena

- musí z něj být patrná možnost plného čerpání záruky v případě nesplnění termínu zhotovení díla nebo nesplnění kvalitativních parametrů díla

- Originál finanční záruky bude předložen při podpisu smlouvy jako její příloha.

- Zhotovitel předloží jako přílohu ke smlouvě o dílo seznam všech subdodavatelů. Celkový objem subdodávek nesmí překročit 15 % z celkové ceny díla. Za subdodávku je pro tento účel považováno provedení části zakázky jiným dodavatelem. Do tohoto limitu nezapočítává dodávka výplní otvorů (vnější okna, dveře, prosklené stěny apod.)

- Zadavatel v souladu s § 44 odst. 6 Zákona o veřejných zakázkách věcně vymezil část předmětu plnění veřejné zakázky, která nesmí být plněna subdodavatelem. Tato část předmětu plnění veřejné zakázky je ve Výkazu výměr v Rekapitulaci stavebních dílů bez barevného zvýraznění. Části zakázky, které mohou být plněny subdodavatelsky jsou vyznačeny ve Výkazu výměr v Rekapitulaci stavebních dílů červenou barvou.

- Zadavatel požaduje při předložení nabídky jako její součást podrobný plán organizace výstavby (dálen jen POV). V POV požaduje zadavatel minimálně specifikaci následujících opatření:

- Podrobný harmonogram výstavby. Harmonogram bude v členění podle jednotlivých částí, časově bude členěn minimálně na měsíce. Rozdělení na jednotlivé části provede uchazeč tak, aby byla zaručena možnost zprovoznění jednotlivých částí bez jakýchkoli omezení způsobených realizací dalších částí. Harmonogram je nutno sestavit tak, aby výměna výplně otvorů byla kompletně včetně zednických zaprávek byla provedena v měsíci červenci - v prázdninovém přerušení provozu.

- V harmonogramu bude dále vyznačeno ukončení jednotlivých částí jako rozhodující milníky stavby.  Součástí bude dále finanční vyjádření objemu prováděných prací v měsíčním členění.

- Rozsah a specifikace ekologických opatření na minimalizaci dopadu stavby na životní prostředí, a to především u prašnosti, hluku, odpadů a zřízeného zařízení staveniště

- Řešení zásobování a dopravní obslužnosti stavby s minimalizací omezení dopravy na veřejných komunikacích

- Všechny ostatní obchodní podmínky stanovené zadavatelem pro plnění Zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 k zadávací dokumentaci: Obchodní podmínky, návrh smlouvy o dílo. Uchazeči předloží tento návrh smlouvy doplněný o své identifikace v nabídce. Zadavatel nepřipouští provedení jakýchkoli změn v předloženém návrhu smlouvy. Zadavatelem předepsaný návrh smlouvy obsažený v příloze č. 2 k Zadávací dokumentaci je závazný. Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat ani jinak upravovat. Uchazeč doplní pouze požadované údaje, které jsou ve smlouvě pro tento účel označeny. V případě, že uchazeč vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude jeho nabídka vyřazena jako nepřijatelná a uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

# TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO REALIZACI DÍLA

Technické podmínky stanovené zadavatelem pro plnění Zakázky jsou uvedeny v příloze č. 2 k zadávací dokumentaci Návrh na uzavření smlouvy o dílo a příloze č. 2 k zadávací dokumentaci Projektová dokumentace. Ustanovení čl. 3. 4. platí obdobně.

# POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídnutá cena musí být definována jako cena nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné ke zhotovení díla podle zadávací dokumentace.

Součástí nabídkové ceny musí být oceněný výkaz výměr v členění, které je dodáno v této zadávací dokumentaci.   Ceny a sazby vyplněné do výkazu výměr musí krýt celou hodnotu služeb popsaných v dané položce. V oceněném výkazu výměr uvede uchazeč výrobce a názvy materiálu.

Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu plnění veřejné zakázky a jeho uvedení do provozu, které vyplývají ze zadávacích podmínek, i kdyby nebyly slovně popsány v některé z položek výkazu výměr.

Takto oceněný výkaz výměr bude doložen jako příloha ke smlouvě o dílo a dále v elektronické formě na nosiči CD ROM ve formátu MS Excel jako součást nabídky.

Předpokládá se, že veškeré náklady na zhotovení, všechny závazky i kalkulovaný zisk jsou rovnoměrně zahrnuty do všech jednotkových sazeb.

Sazby a ceny se zadávají (musí být uvedeny) ke každé položce výkazu výměr. Sazby zahrnují veškeré daně, cla a další závazky, které nejsou ve výkaze výměr a v nabídce uvedené zvlášť.

Případné aritmetické, výpočetní a součtové chyby budou upraveny zadavatelem takto:

- V případě rozporu mezi částkami uváděnými slovy a číslicemi rozhodují částky v číslicích

- V případě rozporu mezi jednotkovou sazbou a celkovou částkou odvozenou vynásobením jednotkové sazby a množství rozhoduje jednotková sazba

Celková rekapitulace ceny bude uvedena následujícím způsobem:

- cena za část A bez DPH,

- vypočtená DPH

- cena za část A včetně DPH.

- cena za část B bez DPH,

- vypočtená DPH

- cena za část B včetně DPH.

- celková cena za dílo bez DPH,

- vypočtená DPH

- celková cena za dílo včetně DPH.

DPH bude vypočtena podle předpisů platných v době podání nabídky. Cena bude vypočtena v české měně, jinou měnu zadavatel nepřipouští.

Celková nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky, viz příloha č. 3 zadávací dokumentace v předepsaném členění.

# POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY

- Zadávací lhůta je začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek, tj. 10. 6. 2013, končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, tj. nejpozději 31. 7. 2013. 2013.

- Nabídka bude podána v tištěné formě v českém jazyce, bude splňovat veškeré náležitosti předepsané Zákonem, bude respektovat a obsahovat všechny podmínky Zadávací dokumentace. Nabídka bude předložena v jednom originále a jedné kopii. Celá nabídka bude zabezpečena proti manipulaci.

Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním orgánem uchazeče či jinou oprávněnou osobou, o počtu listů nabídky.

- V první části nabídky bude krycí list nabídky s identifikací uchazeče včetně uvedení všech relevantních kontaktů zodpovědných zástupců uchazeče.

- Ve druhé části nabídky budou předloženy dokumenty požadované v § 68 odst. (3) Zákona.

- Ve třetí části nabídky bude předložen návrh na uzavření smlouvy o dílo včetně všech stanovených příloh. Každý list smlouvy bude vzestupně očíslován, bude parafován statutárním orgánem uchazeče, poslední list bude podepsán osobou jednat jménem či za uchazeče. Všechny listy smlouvy budou pevně spojeny, volné listy nebudou považovány za její součást. Smlouva bude mj. obsahovat nabídnutou cenu za zhotovení díla v členění předepsaném v odst. 5. této zadávací dokumentace.

Smlouva bude v nabídce předložena v tištěné i elektronické verzi ve formátu MS Word. V obou verzích musí být text smlouvy shodný.

- Ve čtvrté části nabídky budou dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů. Požadavek na kvalifikaci je podrobně uveden v čl. 7 této zadávací dokumentace.

- V páté části nabídky předloží uchazeč dle § 44 odst. 6 zákona části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat subdodavatelům. Tyto subdodávky bude specifikovat věcně i finančně včetně uvedení % podílu plnění jednotlivými subdodavateli v seznamu subdodavatelů.

V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede. Toto prohlášení musí být podepsané statutárním orgánem uchazeče či jinou oprávněnou osobou.

- V šesté části nabídky předloží jako součást nabídky zpracovaný návrh Plánu organizace výstavby (POV). Rozsah a obsah navrženého POV bude respektovat postup prací navržených zadavatelem, uchazeč v POV uvede jednotlivé milníky postupu prací.

Uchazečem navržený POV musí ve všech svých bodech odpovídat veškerým podmínkám, které zadavatel stanovil v této zadávací dokumentaci a být v souladu s projektovou dokumentací. POV prokazuje technickou reálnost, resp. optimální způsob výstavby na konkrétním staveništi z hlediska využití mechanizmů, dopravní přístupnosti, provizorního napojení na inženýrské sítě, bezpečnosti a ochrany zdraví, bezpečnosti požárních a časových vazeb a obsahuje mimo jiné i technickou zprávu, časový plán výstavby, údaje o zařízení staveniště a plán organizace prací na staveništi.

- Nabídka bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na adresu zadavatele v termínu stanoveném pro podání nabídek, tj. do 10. 6. 2013 do 10:00 hodin. Nabídka bude podána v zalepené obálce s označením „Neotevírat – nabídka na veřejnou zakázku „Stavební úpravy sokolovny ve Velkých Pavlovicích“

- Na obálce bude uvedena jako adresa doručitele adresa zadavatele, a jako adresa odesílatele adresa uchazeče.

V případě osobního doručení nabídky je uchazeč povinen domluvit si čas předání nabídky telefonicky na kontaktech uvedených v čl. 1 této dokumentace minimálně jeden den předem.

- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách. Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.

- Podklady pro zpracování nabídky.

Technickým podkladem pro zpracování nabídky projektová dokumentace zpracovaná zpracovanou projektantem KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno, Ing. arch. Pavel Klein, Ing. arch. Jan Tesař

Podkladem pro zpracování nabídky také může být individuální prohlídka místa realizace veřejné zakázky. Společná prohlídka nebude organizována.

- Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci na základě písemné žádosti (E-mailem, faxem, poštou nebo osobním doručením) zaslané na adresu sídla pověřené osoby či e-mailem na E-mailovou adresu karel@hozik.eu. Písemná žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci musí být adresována výhradně pověřené osobě, a to v českém jazyce. Zadavatel odešle dodatečné informace o zadávací dokumentaci písemně (e-mailem, faxem) nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. Znění žádosti o dodatečné informace a vlastní dodatečné informace odešle zadavatel v souladu s §49 odst. 2) zákona všem dodavatelům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta nebo kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace.

- Uchazeči nemají v souladu s § 153 Zákona právo na úhradu nákladů spojených 
s účastí v zadávacím řízení. Zadavatel nenese žádnou odpovědnost ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které uchazeči vzniknou jakoukoli činností související s podáním nabídky.

- Po podání nabídky- jejím doručení zadavateli se nabídka stává výlučným vlastnictvím zadavatele zakázky.

- Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, zpřesnění či doplnění podmínek zadávacího řízení v případech, kdy zjistí sám anebo prostřednictvím dotazu dodavatele, že jím poskytnuté zadávací podmínky nejsou jednoznačné, že připouští vícerý výklad, popř. že potřebují upřesnit. V takovém případě bude zadavatel postupovat v souladu s § 49 zákona.

- Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

- Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení za podmínek upravených zákonem.

- V případě vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení bude oznámení o vyloučení uveřejněno v souladu s ustanovením § 60 odst. (2) Zákona uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Uchazeči nebudou o vyloučení informováni jinou formou.

# Požadavek na splnění kvalifikace

- Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. (1) Zákona. Doklady požadované ke splnění základních kvalifikačních předpokladů budou doloženy v souladu s § 62 odst. (3) Zákona ve formě čestného prohlášení se splněním podmínky dle § 57 odst. (2) Zákona.

- Splnění profesních kvalifikačních předpokladů doložením dokladů dle §54 písm. a) a b) Zákona (živnostenská oprávnění pro hlavní předměty zakázky) se splněním podmínky dle § 57 odst. (2) Zákona.

- Ekonomickou způsobilost prokáže dodavatel prohlášením dle § 50 odst. (1) písm. c) Zákona

- Splnění technických kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel v souladu s § 56 odst. (3) písm. a) Zákona předložení seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Minimální úroveň pro splnění kriteria je doložení minimálně 3 osvědčení o realizovaných a dokončených zakázkách při obdobných zakázkách - zateplování budov včetně výměny výplně otvorů o minimální hodnotě 2 mil. bez DPH každé z nich.

# OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Obálky s nabídkami do zadávacího řízení budou otevřeny v termínu 10. 6. 2013 v 10:00 hodin na adrese zadavatele zakázky. Otevírání obálek s nabídkami má právo zúčastnit se maximálně 1 zástupce uchazeče, a to buď statutární zástupce, nebo jím písemně pověřená osoba.

# ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 78 odst. (1) písm. b) Zákona nejnižší celková nabídková cena. Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v cenové nabídce ve smlouvě o dílo.

Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny.

Zakázka bude zadána dodavateli, který splní všechny podmínky stanovené zadavatelem Zakázky a nabídne nejnižší nabídkovou cenou za zhotovení kompletního díla stanoveného touto zadávací dokumentací.

Pokud bude nabídnuta mimořádně nízká nabídková cena za zhotovení předmětu veřejné zakázky, bude hodnotící komise postupovat v souladu s ustanovením § 77 Zákona.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude uveřejněno v souladu s ustanovením § § 81 odst. (4) Zákona do 5 pracovních dnů po rozhodnutí na profilu zadavatele. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.	Uchazeči nebudou o výsledcích zadávacího řízení informováni jinou formou.

# SEZNAM PŘÍLOH

- Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná projektantem KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno, Ing. arch. Pavel Klein, Ing. arch. Jan Tesař

- Příloha č. 2- Návrh na uzavření smlouvy o dílo v digitální formě na nosiči CD ROM.

- Příloha č. 3- Krycí list nabídky v digitální formě na nosiči CD ROM

Velké Pavlovice dne 23. 5. 2013

Ing. Pavel Procházka

Starosta města Velké Pavlovice